Project computervisie: plan van aanpak en werkverdeling
# Leden
Mathias Dierckx
Tim Ranson
Maarten Tindemans
Bjorn Vandenbussche
# Opdracht
Doel: om het verst rijden in 1 minuut
– Gegeven:
- Videoframes
- Maskers met huidige koers & remafstanden
– Gevraagd
Maximale snelheid die je in elk frame durft rijden op basis van classificatie wegdek/geen wegdek
– Regels:
- Sneller rijden dan veilig = game over
- Nooit sneller dan 90 km/h
# Planning
Planning met wekelijkse doelstellingen:
Datum	Wat?	Wie?
18/3	– Aanmaken git-repository en opzet project / – Planning afwerken / – Inlezen afbeeldingen (frames + masks) / – Naïeve implementatie van snelheid op 1 punt / – Onderzoeken verschillende classifiers voor classificatie / – Onderzoeken mogelijkheden lijndetectie	Tim + Bjorn / Iedereen / Bjorn / Maarten / Tim / Mathias
25/3	– Artikels lezen: / Introduction to Support Vector Machines (Dustin Boswell) / Texture analysis with local binary patterns (Topi Mäenpää & Matti Pietikäinen) / Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints (David G. Lowe) / Pedestrian Detection: An Evaluation of the State of the Art / (Piotr Dollar, Christian Wojek, Bernt Schiele, and Pietro Perona)	Bjorn / Tim / Maarten / Mathias
1/4	– Lijndetectie: Canny en (Probabilistic) Hough transformation / – Classifiers: LBP (Local binary pattern), SVM (Support Vector Machine) implementeren / – Maximum snelheid bepalen uit obstakels op gekozen rijweg, de extrapolatie van het huidig traject en de remafstand	Mathias / Tim + Bjorn / Maarten
8/4	– Lijndetectie: Canny en (Probabilistic) Hough transformation / – Classifiers: LBP (Local binary pattern), SVM (Support Vector Machine) implementeren / – Maximum snelheid bepalen uit obstakels op gekozen rijweg, de extrapolatie van het huidig traject en de remafstand	Mathias / Tim + Bjorn / Maarten
15/4	– Lijndetectie: bevindingen in rapport opnemen / – Classifiers: LBP (Local binary pattern), SVM (Support Vector Machine) implementeren / – Maximum snelheid bepalen uit obstakels op gekozen rijweg, de extrapolatie van het huidig traject en de remafstand + bevindingen in rapport opnemen	Mathias / Tim + Bjorn / Maarten
22/4	– Classifiers: trainen en optimale resultaten zoeken / – Classifiers: bevindingen in rapport opnemen	Tim + Bjorn
29/4	– Classifiers: trainen en optimale resultaten zoeken / – Samenvoegen van classifiers, lijndetectie en maximum snelheidsbepaling	Tim + Bjorn / Mathias + Maarten
6/5	– Samenvoegen van classifiers, lijndetectie en maximum snelheidsbepaling / – Afwerken rapport	Iedereen / Iedereen
13/5	– Afwerken rapport	Iedereen
20/5	Marge
27/5	Marge
3/6	Einde project